# Приложение 4

# к Постановлению администрации

# МО Волосовский муниципальный район

# от 27.08.2014 № \_\_\_\_

# Подрограмма№3

Муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района»

«Повышение безопасности дорожного движения

в Волосовском муниципальном районе

Ленинградской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы № 3

"Повышение безопасности дорожного движения в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области "

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Сектор ГО и ЧС администрации МО Волосовский муниципальный район |
| Участники подпрограммы | Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район (далее АМО)  Сектор муниципального хозяйства АМО  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.  Сектор по молодежной политике и спорту.  Администрации поселений.  Комитет по городскому хозяйству АМО Волосовский МР  ОГИБДД ОМВД России по Волосовскому району; |
| Цели Подпрограммы | Сокращение количества ДТП |
| Основные задачи Подпрограммы | Повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами;  Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  Повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;  Повышение качества контроля технического состояния автотранспорта |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Подпрограмме, с указанием источников финансирования (в действующих ценах года реализации Программы) | **Общий объем финансирования Подпрограммы - 13764,5 тыс. рублей,** в том числе бюджет Волосовского городского поселения 9840,0 тыс. рублей.  **в том числе по годам:**  **2014 год -1581,0 тыс. рублей;**  **2015 год – 2096,5 тыс. рублей;**  **2016 год – 2093,0 тыс. рублей;**  **2017 год – 1945,0 тыс. рублей;**  **2018 год – 2007,0 тыс. рублей;**  **2019 год – 2015,0 тыс. рублей;**  **2020 год - 2027,0 тыс. рублей.** |
| Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации | Исходные значения показателей:  изменение количества ДТП с пострадавшими:  2012 год - увеличение на 3,4 % по сравнению с 2011 годом,  изменение количества лиц, погибших в результате ДТП:  2011 год – увеличение на 14,7 % по сравнению с 2010 годом,  Планируемые значения показателей:  -сокращение количества ДТП с пострадавшими: 2014 год - на 5,0% по сравнению с 2012 годом, 2015 год - на 3,0% по сравнению с 2014 годом; 2016 год - на 3,0% по сравнению с 2015 годом;  -сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП: 2014 год - на 5,0% по сравнению с 2012 годом, 2015 год - на 3,0% по сравнению с 2014 годом; 2016 год - на 3,0% по сравнению с 2015 годом;  - приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 1,0 тыс. приспособлений ежегодно;-количество  -повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения - 15 человек ежегодно;-количество.  - организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов силами детских мобильных автогородков:-% охвата учащихся младших классов  - тиражирование комплекта учебно-методических материалов для преподавания ПДД учащимся младших классов – 0,3 тыс. комплектов  ежегодно; -количество. Комплектов.  -организация и проведение занятий по ПДД с учащимися средних и старших классов на базе стационарного автогородка: -% охвата учащихся.  -оборудование проезжей части автодорог Г.Волосово «лежачими полицейскими» -количество.  -разметка проезжей части автодорог г. Волосово – км в год  -установка и замена дорожных знаков г. Волосово –количество.  -установка, замена и модернизация светильников уличного освещения г. Волосово –количество.  -организация дорожного движения на муниципальных дорогах Волосовского МР (установка, замена дорожных знаков)- % освоения денежных средств |
| Основания для разработки Подпрограммы | Федеральный закон РФ от 10.12.95 г.№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах";  постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области" |
| Срок разработки Подпрограммы | 2013 год |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2014-2020 -без разбивки на этапы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | По предварительным оценкам, реализация мероприятий подпрограммы позволит:  -сформировать основные и приоритетные направления профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;  -осуществить координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения БДД;  -реализовать комплекс мер, в том числе профилактического характера, направленных на снижение количества ДТП с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате ДТП.  Оценка выполнения Подпрограммы осуществляется ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам |

1. **Характеристика текущего состояния в сфере реализации подпрограммы**

Ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения выявила несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточную эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкую дисциплину участников дорожного движения.

В 2012 году показатели аварийности в Волосовском муниципальном районе ухудшились: число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) увеличилось на 3,4%, получивших ранения уменьшилось - на 3,3%, число погибших увеличилось - на **112,5%,** по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.. Показатели аварийности в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области с 2011 по 2012 год приведены в таблице 1.

**Таблица 1**

**Показатели аварийности в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области**

**с 2011 по 2012 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 год** | **2012 год** | **+-** | **%** |
| ДТП - всего | 117 | 121 | +4 | +3,4 |
| Всего погибло, чел. | 16 | 34 | +18 | +112,5 |
| в том числе детей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего ранено, чел. | 151 | 146 | -5 | -3,3 |
| в том числе детей | 11 | 18 | +7 | +63,6 |

В 2012 году на территории Волосовского муниципального районаЛенинградской области произошло 14 ДТП с участием детей ( больше, чем в 2011 году), погибших детей нет и ранено 18 детей (+7).

**Таблица 2**

**Учетные ДТП по Волосовскому району в зависимости от вида и сопутствующих условий за 2012 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ДТП** | **Всего**  **121** | **В зимнее**  **время**  **(ноябрь-**  **март)** | **Обледенелое**  **дорожное**  **покрытие** | **Нетрезвый**  **участник**  **ДТП** |
| **Столкновение** | **51** | **18** | **1** | **3** |
| **Опрокидывание** | **1** | **-** | **1** | **1** |
| **Наезд на стоящее**  **транспортное средство** | **4** | **1** | **-** | **-** |
| **Наезд на препятствие** | **2** | **-** | **1** | **1** |
| **Наезд на пешехода** | **35** | **11** | **-** | **1** |
| **Наезд на велосипедиста** | **2** | **-** | **-** | **-** |
| **Другие ДТП** | **26** | **4** | **-** | **4** |

В Волосовском муниципальном районе Ленинградской области основными видами ДТП являются столкновение транспортных средств, +27,5 %, наезд на пешехода +16,7%. По вине водителей находившихся в нетрезвом состоянии совершено 12 (+-0) на уровне прошлого года осталось неизменным. Значительную часть пострадавших составляют пассажиры и водители, самая уязвимая категория участников дорожного движения - пешеходы.

Основными причинами ДТП по Волосовскому муниципальному являются нарушение скоростного режима в этом году произошло снижение 53 (-7), нетрезвое состояние водителей 12(-1) и выезд на встречную полосу 4(+1).

Таблица 3

Наиболее аварийные участки сети дорог общего пользования Волосовского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  автомобильной дороги | Все ДТП 2012 | Прошлый год 2011 | % | ДТП на 10 км. | Погибло 2012 год. | Погибло 2011 год | % | Ранено 2012 год. | Ранено 2011 год. |
| М-11 НАРВА С-Пб –гр. с Эстонией, вкл. подъезд к Усть-Луге | 36 | 35 | +2,9 | 9,0 (+2,3) | 15 | 5 | +200,0 | 40 | 39 |
| Гатчина-Ополье | 16 | 18 | -11,1 | 3,3  (-10,8) | 5 | 3 | +66,7 | 20 | 18 |
| Кемполово - Выра | 6 | 6 | 0,0 | 1,6 | 1 | 2 | -50,0 | 6 | 8 |
| Волосово – Гомонтово - Копорье | 4 | 4 | 0 | 1,3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |

Нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств составляют 87,9% (-0,3%), из них более 55,3 % - неправильный выбор скорости движения, 10 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей.

Высокий уровень тяжести последствий ДТП в Волосовском районе является следствием нарушения Правил дорожного движения (прежде всего больших скоростей на внегородских дорогах), пренебрежения средствами пассивной безопасности, вызван недостатками в оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП, а также увеличением перевозок личным транспортом и уменьшением перевозок общественным транспортом.

**2.Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы №3**

Целью Программы является:

-сокращение количества ДТП;

Основными задачами Программы являются:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

-повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;

-сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами;

-повышение качества контроля технического состояния автотранспорта

Показатели (индикаторы) подпрограммы приведены в **приложении №2**

Снижение тяжести последствий ДТП планируется достичь путем совершенствования методов обнаружения ДТП, оказания помощи пострадавшим, управления безопасностью дорожного движения и, в частности, контрольно-надзорной деятельности, неотвратимости наказания за нарушения Правил дорожного движения, внедрения методов и технических средств автоматизированного контроля за скоростью движения транспортных средств, использования водителями и пассажирами ремней безопасности и мотошлемов, оперативного выявления состояния алкогольного и наркотического опьянения водителей.

**3. Характеристика мероприятий Подпрограммы**

План мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Волосовском районе Ленинградской области" приведен в **приложении** к Программе (План реализации муниципальной подпрограммы №3) и содержит следующие разделы:

повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами;

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Волосовского районного бюджета, бюджета Волосовского городского поселения.

Средства, выделяемые на реализацию Программы, определены исходя из потребности в мероприятиях и фактической стоимости объектов.

**Общий объем финансирования Программы –- 13764,5 тыс. рублей,** в том числе бюджет Волосовского городского поселения 9840,0 тыс. рублей.

**в том числе по годам:**

**2014 год -1581,0 тыс. рублей;**

**2015 год – 2096,5 тыс. рублей;**

**2016 год – 2093,0 тыс. рублей;**

**2017 год – 1945,0 тыс. рублей;**

**2018 год – 2007,0 тыс. рублей;**

**2019 год – 2015,0 тыс. рублей;**

**2020 год - 2027,0 тыс. рублей.**

**5. Механизм реализации Подпрограммы**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет сектор муниципального хозяйства, комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район, ОГИБДД Волосовского района.

Ответственность за выполнение Программы в целом несет координатор Программы - сектор ГО и ЧС администрации МО Волосовский муниципальный район, ответственность за выполнение отдельных мероприятий Программы возлагается на участников Программы, указанных в приложении №1 к Программе.

Мероприятия Программы учитываются при корректировке проекта бюджета Волосовского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год и служат основанием для представления заявок на финансирование.

Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам.

Участники Программы ежеквартально представляют сектор ГО и ЧС администрации МО Волосовский муниципальный район отчеты о выполнении мероприятий и достижении показателей Программы.

**Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы №3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/П | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение (2012 г) | Планируемое значение показателя | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Планируемые значения показателей:  сокращение количества ДТП с пострадавшими: 2014 год - на 5,0% по сравнению с 2012 годом, 2015 год - на 3,0% по сравнению с 2014 годом; 2016год - на 3,0% по сравнению с 2015 годом; | Чел.  % | 121  100 | 115  95 | 111  92 | 108  89 | 106  87 | 104  85 | 101  83 | 99  81 |
| 2 | сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП: 2014 год – на 5,0% по сравнению с 2012 годом, 2015 год - на 3,0% по сравнению с 2014 годом; 2016 год - на 3,0% по сравнению с 2015 годом; | Чел.  % | 34  100 | 32  95 | 31  92 | 30  89 | 29  85 | 27  79 | 26  76 | 25  73 |
| 3 | привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций | количество | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 1,0 тыс. приспособлений ежегодно; | количество | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 5 | повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения - 15 человек ежегодно; | количество | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 6 | организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов силами детских мобильных автогородков; | % от количества учащихся | Данных нет | 25 | 50 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | |
| 7 | тиражирование комплекта учебно-методических материалов для преподавания ПДД учащимся младших классов – 0,3 тыс. комплектов  ежегодно; | Количество комплектов | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 8 | организация и проведение занятий по ПДД с учащимися средних и старших классов на базе стационарного автогородка: | % от количества учащихся | Данных нет | 15 | 30 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 9 | Разметка проезжей части автодорог г. Волосово ; | км | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | Установка и замена дорожных знаков г. Волосово; | штук | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 11 | Установка, замена и модернизация  светильников уличного освещения г. Волосово; | штук | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | Оборудование проезжей части автодорог г.Волосово «лежачими полицейскими» | штук | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | Организация дорожного движения на муниципальных дорогах Волосовского МР (установка, замена дорожных знаков); | %  освоения средств | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Ответственность за предоставление информации возлагается на участников Подпрограммы, указанных в приложении 1.

Расчет индикаторов возлагается на сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области.

**ПЛАН**

**Реализации муниципальной подпрограммы №3**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Содержание мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители | Планируемые объемы  финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | В том числе | | | | | Прямой получатель или распорядитель | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | |  | |
| **1. Повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сбор и обработка статистики ДТП с целью уточнения мест концентрации ДТП и разработки инженерных мероприятий по их устранению (организационное мероприятие) | 2014-2020 г | ОГИБДД ОМВД по Волосовскому району, сектор ГО и ЧС АМО Волосовский МР | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| **2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация пропаганды и агитации безопасности дорожного движения в Волосовском МР с использованием наружной социальной рекламы | 2014-2020 г | ОГИБДД во взаимодействии с ОМС | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| 2.2. | Проведение муниципальных широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" | 2014-2020 | Комитет образования, ОГИБДД, ОМС, автотранспортные предприятия | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| 2.3. | Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций изготовление листовок и памяток | 2014 | Администрация МО Волосовский МР | 5.0 |  |  | 5.0 | |  | | Администрация МО Волосовский МР  Сектор муниципального хозяйства |
| 2015 | 5.5 |  |  | 5.5 | |  | |
| 2016 | 6.0 |  |  | 6.0 | |  | |
| 2017 | 0 |  |  | 0 | |  | |
| 2018 | 0 |  |  | 0 | |  | |
| 2019 | 0 |  |  | 0 | |  | |
| 2020 | 0 |  |  | 0 | |  | |
| 2.4. | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения - 15 человек | ежегодно | Комитет образования, | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| 2.5. | Тиражирование комплекта учебно-методических материалов для преподавания ПДД учащимся младших классов – 0,3 тыс. комплектов | ежегодно | Комитет образования, | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| 2.6. | Оснащение подвижного состава и стационарных постов дорожно-патрульной службы оборудованием и медикаментами, необходимыми для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате аварии | 2015 год | Администрация МО Волосовский МР | 5.0 |  |  | 5.0 | |  | |  |
| **3. Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами** | | | | | | | | | | | |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и внедрение мероприятий по снижению дорожной аварийности на участках концентрации ДТП на муниципальных дорогах | 2014-2020 г | ОГИБДД во взаимодействии с ОМС | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| 3.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети Волосовского городского поселения | 2014 | Комитет «Городское  хозяйство  администрации МО  Волосовский МР» | 900,0 |  |  | 900,0 | |  | | Комитет «Городское  хозяйство  администрации МО  Волосовский МР» |
| 2015 | 900,0 |  |  | 900,0 | |  | |
| 2016 | 900,0 |  |  | 900,0 | |  | |
| 2017 | 900,0 |  |  | 900,0 | |  | |
| 2018 | 900,0 |  |  | 900,0 | |  | |
| 2019 | 900,0 |  |  | 900,0 | |  | |
| 2020 | 900,0 |  |  | 900,0 | |  | |
| 3.3. | Устройство железобетонных ограждений (ж/б полусфер) возле объектов социальной сферы (объектов образования) | 2014 | Комитет «Городское  хозяйство  администрации МО  Волосовский МР» | 31,0 |  |  | 31,0 | |  | | Комитет «Городское хозяйство администрации МО Волосовский МР» |
| 2015 | 60,0 |  |  | 60,0 | |  | |
| 2016 | 60,0 |  |  | 60,0 | |  | |
| 2017 | 65,0 |  |  | 65,0 | |  | |
| 2018 | 65,0 |  |  | 65,0 | |  | |
| 2019 | 70,0 |  |  | 70,0 | |  | |
| 2020 | 70,0 |  |  | 70,0 | |  | |
| 3.4. | Разметка проезжей части автодорог г.Волосово | 2014 | Комитет «Городское  хозяйство администрации МО Волосовский МР» | 70.0 |  |  | 70.0 | |  | | Комитет «Городское хозяйство администрации МО Волосовский МР» |
| 2015 | 100,0 |  |  | 100,0 | |  | |
| 2016 | 100,0 |  |  | 100,0 | |  | |
| 2017 | 100,0 |  |  | 100,0 | |  | |
| 2018 | 110,0 |  |  | 110,0 | |  | |
| 2019 | 110,0 |  |  | 110,0 | |  | |
| 2020 | 120,0 |  |  | 120,0 | |  | |
| 3.5. | Установка и замена дорожных знаков в г. Волосово | 2014 | Комитет «Городское  хозяйство  администрации МО  Волосовский МР» | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | | Комитет «Городское хозяйство администрации МО Волосовский МР» |
| 2015 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 2016 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 2017 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 2018 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 2019 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 2020 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 3.6 | Установка, замена и модернизация светильников уличного освещения г. Волосово | 2014 | Комитет «Городское  хозяйство  администрации МО  Волосовский МР» | 200.0 |  |  | 200.0 | |  | | Комитет «Городское хозяйство администрации МО Волосовский МР» |
| 2015 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 2016 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 2017 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 2018 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 2019 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 2020 | 200,0 |  |  | 200,0 | |  | |
| 3.7 | Организация дорожного движения на муниципальных дорогах Волосовского МР (установка, замена дорожных знаков) | 2014 | Администрация МО  Волосовский МР | 150.0 |  |  | 150.0 | |  | | Администрация МО Волосовский МР, сектор муниципального хозяйства |
| 2015 | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
| 2016 | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
| 2017 | 0 |  |  | 0 | |  | |
| 2018 | 0 |  |  | 0 | |  | |
| 2019 | 0 |  |  | 0 | |  | |
| 2020 | 0 |  |  | 0 | |  | |
| **4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение образовательных учреждений модульными автогородками  В том числе |  | Комитет образования, |  |  |  |  | |  | | Комитет образования, |
| МКОУ «Кикеринская СОШ» | 2015 г | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
| МОУ «Бегуницкая СОШ» | 2015 г | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
| МДОУ «Детский сад № 29» | 2015 г | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
| МДОУ «Детский сад № 4» | 2016 г | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
| МДОУ «Детский сад № 27» | 2016 г | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
| МОУ «Сельцовская СОШ» | 2016 г | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
| МОУ «Изварская СОШ» | 2017 г | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
| МОУ «Калитинская СОШ» | 2017 г | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
| МДОУ «Детский сад № 28» | 2017 г | 150,0 |  |  | 150,0 | |  | |
|  | 2018 | 500,0 |  |  | 500,0 | |  | |
|  | 2019 | 500,0 |  |  | 500,0 | |  | |
|  | 2020 | 500,0 |  |  | 500,0 | |  | |
| 4.2. | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов – 1,0 тыс. приспособлений ежегодно; | 2014 | Комитет образования | 25.0 |  |  | 25.0 | |  | | Комитет образования |
| 2015 | 26.0 |  |  | 26.0 | |  | |
| 2016 | 27.0 |  |  | 27.0 | |  | |
| 2017 | 30,0 |  |  | 30,0 | |  | |
| 2018 | 32,0 |  |  | 32,0 | |  | |
| 2019 | 35,0 |  |  | 35,0 | |  | |
| 2020 | 37,0 |  |  | 37,0 | |  | |
| 4.3. | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов на базе детских мобильных автогородков:,- | По плану занятий школ | Комитет образования, ОГИБДД, | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| 4.4. | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися средних и старших классов на базе стационарного автодрома | По плану занятий школ | Комитет образования, ОГИБДД, | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| 4.5 | Проведение просветительской работы с родителями и детьми по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма (укомплектование кабинетов и уголков безопасности дорожного движения) | Постоянно | Комитет образования, ОГИБДД | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| 4.6. | Формирование и работа отрядов юных инспекторов движения, клубов, организация деятельности по обучению юных инспекторов движения | Постоянно | Комитет образования, ОГИБДД | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| 4.7. | Организация деятельности по определению безопасных маршрутов движения в школу, детский сад и обратно, | Постоянно | Комитет образования, ОГИБДД | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| 4.8. | Проведение конкурсов детского творчества, посвященных безопасности дорожного движения | Постоянно | Комитет образования, ОГИБДД | 0 |  |  | 0 | |  | |  |
| Итого 2014 год | | | | 1581,0 |  |  | 1581,0 | |  | |  |
| Итого 2015 год | | | | 2096,5 |  |  | 2096,5 | |  | |  |
| Итого 2016 год | | | | 2093,0 |  |  | 2093,0 | |  | |  |
| Итого 2017 год | | | | 1945,0 |  |  | 1945,0 | |  | |  |
| Итого 2018 год | | | | 2007,0 |  |  | 2007,0 | |  | |  |
| Итого 2019 год | | | | 2015,0 |  |  | 2015,0 | |  | |  |
| Итого 2020 год | | | | 2027,0 |  |  | 2027,0 | |  | |  |
| **Всего:** | | | | **13764,5** |  |  | **13764,5** | |  | |  |