**ПАСПОРТ**

**подпрограммы №** **4 «Развитие автомобильных дорог**

**Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  подпрограммы | Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Отдел ЖКХ |
| Участники подпрограммы | Отдел капитального строительства;  Организации, осуществляющие дорожную деятельность, в том числе проектирование дорожных объектов. |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети муниципальных автомобильных дорог Волосовского муниципального района;  Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области. |
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения Волосовского района Ленинградской области и сооружений на них;  Обеспечение автотранспортных связей с населенными пунктами;  Совершенствование и развитие сети основных муниципальных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт;  Число дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт;  Строительство автомобильных дорог муниципального значения;  Число сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами;  Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог;  Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог. |
| Этапы и сроки реализации | Сроки реализации:  2020-2025 годы. Без выделения этапов. |
| Объемы фи­нансирования | 2020 г. – 10 024,0 тыс. рублей,  2021 г. – 15 654,0 тыс. рублей,  2022 г. – 10 812,0 тыс. рублей,  2023 г. – 13 867,0 тыс. рублей  2024 г. – 28 623,0 тыс. рублей,  2025 г. – 10 792,0 тыс. рублей,  Общий объем финансирования за весь период реализации составит 89 772,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | Увеличение числа дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт; Увеличение числа дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт;  Увеличение количества построенных автомобильных дорог муниципального значения;  Сокращение числа сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами;  Проведение мероприятий по зимнему и летнему содержанию дорог в отношении всех муниципальных автомобильных дорог;  Увеличение числа муниципальных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям. |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

Дорожная отрасль представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя муниципальные автомобильные дороги и улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. Общая протяжённость автомобильных дорог по Волосовскому району составляет 967,35 км:

* федеральные дороги – 39,95 км (4%),
* региональные дороги – 493,6 км (51%),
* муниципальные дороги – 413,8 км (43%),
* прочие дороги – 20,0 км (2%);

из муниципальных дорог

* дороги городского и сельских поселений – 314,1 км,
* дороги района – 99,7 км (10% от общей протяженности).

Из муниципальной дорога дороги с твердым покрытием составляют 297,3 км (72% от их общей протяженности), с грунтовым покрытием 116,5 км.

Недостаточный уровень развития дорожной сети является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Волосовского района.

Анализ финансирования дорожного хозяйства Волосовского района за период с 2014 года по 2019 год показал острую нехватку средств на проведение ремонта и содержание муниципальных автомобильных дорог. В связи с недостаточным объемом финансирования число муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 37 %. В тоже время наблюдается положительная динамика снижения числа муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Увеличение финансовых средств на дорожную деятельность возможно только в случае участия муниципальных образований в различных программах. В связи с этим каждый год администрациями муниципальных образований заключаются с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области соглашения о предоставлении субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на финансирование мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01 января 2014 года предусмотрена обязанность по созданию муниципальных дорожных фондов. На основании вышеизложенного и в целях создания финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, совет депутатов МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области решением № 302 от 18.12.2013 создал дорожный фонд и утвердил Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области. Концентрация средств бюджета Волосовского муниципального района в дорожный фонд позволит улучшить состояние муниципальных автомобильных дорог.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи**

Главными целями развития Волосовского района Ленинградской области являются сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому задачи подпрограммы связаны с приоритетными направлениями социально-экономического и транспортного развития Волосовского района Ленинградской области.

Целями подпрограммы являются:

повышение эффективности и безопасности функционирования сети муниципальных автомобильных дорог Волосовского района Ленинградской области;

обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Волосовского района Ленинградской области;

определение стратегии развития дорожного хозяйства Волосовского района Ленинградской области, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации.

Одна из приоритетных задач дорожной политики Волосовского района– совершенствование и развитие сети местных муниципальных автомобильных дорог. Для решения указанной задачи необходимо обеспечить круглогодичное сообщение населенных пунктов по местным автомобильным дорогам с региональной сетью автомобильных дорог Волосовского района Ленинградской области.

Основные задачи Программы:

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети местных автомобильных дорог и сооружений на них;

обеспечение внутрирайонных связей по местным автомобильным дорогам с усовершенствованными типами покрытий;

обеспечение автотранспортных связей с населенными пунктами по местным автомобильным дорогам с твердым покрытием; совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшения инженерного обустройства.

1. **Показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации**

Плановые значения показателей (индикаторов) и конечные результаты по годам реализации представлены в Таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях».

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2025 годы без выделения этапов.

1. **Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы**

Планируется, что объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2025 годах из всех источников составит 89 772,0 тыс. рублей., в том числе 77 529,0 тыс. рублей из средств бюджета Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Объем финансирования основных мероприятий в 2020 - 2025 годах в разрезе мероприятий представлен в таблице 2.

Таблица 1

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы** **№ 4 «Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число дорог в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Число дорог в отношении которых проводился капитальный ремонт | единиц | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство автомобильных дорог муниципального значения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Число сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог | % | 37,7 | 37,6 | 37,5 | 37,4 | 32,4 | 32,3 |
| 6 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации подпрограммы № 4 «Развитие автомобильных дорог**  **Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет Волосовского муниципального района | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Развитие автомобильных дорог Волосовского муниципального района Ленинградской области "** | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | **10 024,0** | **0,0** | **2 040,5** | **7 983,5** | **0,0** |
|  |  | ***2021*** | **15 654,0** | **0,0** | **2 040,5** | **13 613,5** | **0,0** |
|  |  | ***2022*** | **10 812,0** | **0,0** | **2 040,5** | **8 771,5** | **0,0** |
|  |  | ***2023*** | **13 867,0** | **0,0** | **2 040,5** | **11 826,5** | **0,0** |
|  |  | ***2024*** | **28 623,0** | **0,0** | **2 040,5** | **26 582,5** | **0,0** |
|  |  | ***2025*** | **10 792,0** | **0,0** | **2 040,5** | **8 751,5** | **0,0** |
| **Итого** |  |  |  | **89 772,0** | **0,0** | **12 243,0** | **77 529,0** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция дорог муниципального значения*** | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2021*** | ***500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***500,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2022*** | ***500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***500,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2023*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2024*** | ***18 000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***18 000,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2025*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***19 000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***19 000,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 1.1. Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы, получение экспертного заключения | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2021*** | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| ***2022*** | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| ***2023*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2024*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2025*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения\*1 | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2021*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2022*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2023*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2024*** | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 |
| ***2025*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог муниципального значения*** | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | ***6 641,00*** | ***0,0*** | ***2 040,5*** | ***4 600,50*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2021*** | ***11 641,0*** | ***0,0*** | ***2 040,5*** | ***9 600,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2022*** | ***6 641,0*** | ***0,0*** | ***2 040,5*** | ***4 600,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2023*** | ***10 041,0*** | ***0,0*** | ***2 040,5*** | ***8 000,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2024*** | ***6 641,0*** | ***0,0*** | ***2 040,5*** | ***4 600,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2025*** | ***6 641,0*** | ***0,0*** | ***2 040,5*** | ***4 600,5*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***48 246,0*** | ***0,0*** | ***12 243,0*** | ***36 003,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 2.1. Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы, получение экспертного заключения | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| ***2021*** | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| ***2022*** | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| ***2023*** | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| ***2024*** | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| ***2025*** | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения\*1 | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2021*** | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| ***2022*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2023*** | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 |
| ***2024*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2025*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Текущий ремонт автомобильных дорог муниципального значения\*1 и 2 и\*3 | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | 6 141,0 | 0,0 | 2 040,5 | 4 100,5 | 0,0 |
| ***2021*** | 6 141,0 | 0,0 | 2 040,5 | 4 100,5 | 0,0 |
| ***2022*** | 6 141,0 | 0,0 | 2 040,5 | 4 100,5 | 0,0 |
| ***2023*** | 6 141,0 | 0,0 | 2 040,5 | 4 100,5 | 0,0 |
| ***2024*** | 6 141,0 | 0,0 | 2 040,5 | 4 100,5 | 0,0 |
| ***2025*** | 6 141,0 | 0,0 | 2 040,5 | 4 100,5 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 3. Содержание автомобильных дорог муниципального значения*** | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | ***3 383,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 383,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2021*** | ***3 513,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 513,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2022*** | ***3 671,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 671,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2023*** | ***3 826,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 826,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2024*** | ***3 982,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3 982,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2025*** | ***4 151,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***4 151,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***22 526,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***22 526,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 3.1. Зимнее содержание автомобильных дорог муниципального значения | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | 2 095,0 | 0,0 | 0,0 | 2 095,0 | 0,0 |
| ***2021*** | 2 179,0 | 0,0 | 0,0 | 2 179,0 | 0,0 |
| ***2022*** | 2 273,0 | 0,0 | 0,0 | 2 273,0 | 0,0 |
| ***2023*** | 2 371,0 | 0,0 | 0,0 | 2 371,0 | 0,0 |
| ***2024*** | 2 470,0 | 0,0 | 0,0 | 2 470,0 | 0,0 |
| ***2025*** | 2 575,0 | 0,0 | 0,0 | 2 575,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Летнее содержание автомобильных дорог муниципального значения | Отдел ЖКХ |  |  | ***2020*** | 1 288,0 | 0,0 | 0,0 | 1 288,0 | 0,0 |
| ***2021*** | 1 334,0 | 0,0 | 0,0 | 1 334,0 | 0,0 |
| ***2022*** | 1 398,0 | 0,0 | 0,0 | 1 398,0 | 0,0 |
| ***2023*** | 1 455,0 | 0,0 | 0,0 | 1 455,0 | 0,0 |
| ***2024*** | 1 512,0 | 0,0 | 0,0 | 1 512,0 | 0,0 |
| ***2025*** | 1 576,0 | 0,0 | 0,0 | 1 576,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание: | \*1 Запланирован капитальный ремонт дорог "Подъезд к д. Новые Красницы" и "Подъезд к д. Зимитицы" |
|  | \*3 Перечень автомобильных дорог муниципального значения, в отношении которых будет произведен текущий ремонт, определяется после комиссионного весеннего осмотра |