#### Администрация

муниципального образования Волосовский муниципальный район

#### Ленинградской  области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 октября 2021 года  № 1217

О внесении изменений в План мероприятий

по реализации Стратегии социально-

экономического развития МО Волосовский

муниципальный район Ленинградской области,

утвержденный постановлением администрации

муниципального образования Волосовский

муниципальный район Ленинградской области

от 31.05.2017 № 721

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 31.05.2017 №721, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район http://волосовскийрайон.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Волосовского муниципального района по экономике – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом.

И.о. главы администрации							С.Д. Ушаков

Разослано: в дело, структурным подразделениям администрации Волосовского муниципального района

Неровных А.С.

(813 73) 22-107

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Волосовский муниципальный район

от 06 октября 2021 года № 1217

Изменения,

которые вносятся в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 31.05.2017 №721

1. В таблице 1 «Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Волосовского муниципального района» перечень мероприятий, направленных на достижение задачи З-4.1 «Развитие и эксплуатация коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения установленного уровня качества коммунальных услуг и комфортных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства жилых домов», цели Ц-4 «Обеспечение комфортных условий проживания населения путем удовлетворения потребности в благоустроенном жилье, бесперебойного предоставления коммунальных услуг и повышения транспортной доступности сельских населенных пунктов» приоритетного направления «Комфортная среда для жизни» дополнить следующими мероприятиями:

- мероприятия по развитию системы водоснабжения:

| Приоритет/ Стратегический блок/ Цель/Задача | Содержание мероприятия | Срок | Индикаторы выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | По источникам |  |
|  |  |  |  |  | МБ | РБ | ФБ | ВБ |  |
| КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ |
| Ц-4 Обеспечение комфортных условий проживания населения путем удовлетворения потребности в благоустроенном жилье, бесперебойного предоставления коммунальных услуг и повышения транспортной доступности сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| З-4.1 Развитие и эксплуатация коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения установленного уровня качества коммунальных услуг и комфортных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства жилых домов | Проектирование, создание, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов в соответствии с концессионным соглашением. | 2021-2030 | Протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, км |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция централизованных сетей водоснабжения (ул. Курковицкое шоссе, ул. Безымянная, пер. Безымянный, ул. Ивановская, ул. Михайловская, пер. Михайловский, ул. Новая, ул. 2-я Новая, ул. Заводская, пер. Спортивный, пер. Проезжий, ул. Александровская, пер. Александровский, ул. Андреевская), п. Кикерино | 2021-2022 | 5,046 | 29368,18 | 8284,36 |  |  | 21083,82 | 29 368,18 тыс. руб. включает стоимость мероприятий по инвестпрограмме (27083,82 тыс.руб.) и возврат заемных средств (2284,36 тыс.руб.). |
|  | Реконструкция централизованных сетей водоснабжения д. Большая Вруда | 2023-2023 | 2,034 | 16173,5 | 5455,36 |  |  | 10718,14 | 16 173,5 тыс. руб. включает стоимость мероприятий по инвестпрограмме (13718,14 тыс.руб.) и возврат заемных средств (2455,36 тыс.руб.). |
|  | Реконструкция централизованных сетей водоснабжения (МКД) п. Кикерино | 2024-2024 | 1,954 | 16682,53 | 6298,63 |  |  | 10383,90 | 16682,53 тыс. руб. включает стоимость мероприятий по инвестпрограмме (13383,90 тыс.руб.) и возврат заемных средств (3298,63 тыс.руб.). |
|  | Оборудование артезианской скважины № 3097 п. Каложицы установками ультрафиолетового облучения (УОВ-15М-30Н) и хлорирования (на основе насоса-дозатора НД1,0 Р25/40 К13А. | 2025 |  | 496,89 | 496,89 |  |  |  |  |
|  | Оборудование артезианской скважины № 67625 д. Ущевицы установками ультрафиолетового облучения (УОВ-15М-30Н) и хлорирования (на основе насоса-дозатора НД1,0 Р25/40 К13А. | 2025 |  | 496,89 | 496,89 |  |  |  |  |
|  | Оборудование артезианской скважины б/№ п. Сумино установками ультрафиолетового облучения (УОВ-15М-30Н) и хлорирования (на основе насоса-дозатора НД1,0 Р25/40 К13А. | 2025 |  | 496,89 | 496,89 |  |  |  |  |
|  | Оборудование артезианской скважины № 2362 (д. Везиково, д. Курголово) установкой ультрафиолетового облучения (УОВ-3,0М-4Н). | 2025 |  | 74,30 | 74,3 |  |  |  |  |
|  | Оборудование артезианской скважины № 3340 п. Беседа установками ультрафиолетового облучения (УОВ-15М-30Н) и хлорирования (на основе насоса-дозатора НД1,0 Р25/40 К13А. | 2025 |  | 496,89 | 496,89 |  |  |  |  |
|  | Строительство новых централизованных сетей водоснабжения в зоне индивидуальной жилой застройки с участками д. Лагоново | 2025-2026 | 4 | 19175,17 | 0 |  |  | 19175,17 |  |
|  | Строительство новых централизованных сетей водоснабжения в зоне индивидуальной жилой застройки с участками д. Большая Вруда | 2027-2028 | 4 | 20739,86 | 0 |  |  | 20739,86 |  |
|  | Возврат остатка тела кредита и процентов по кредитам за 2025-2034 годы по объектам реконструкции централизованных систем водоснабжения (2021-2024г.г.) | 2025-2035 |  | 17 090,17 | 17 090,17 |  |  |  | Возврат остатка тела кредита и процентов по кредитам за 2025-2034 годы – 17 090,17 тыс. руб.: 2025г.-3 524,52 тыс. руб. 2026г.-3 193,97 тыс. руб. 2027г.-2 827,90 тыс. руб. 2028г.-2 424,71 тыс. руб. 2029г.-1 976,35 тыс.руб. 2030г.-1 483,32 тыс.руб. 2031г.-952,80 тыс..руб. 2032г.-497,56 тыс.руб. 2033г.-185,69 тыс.руб. 2034г.-23,35 тыс.руб. |

- мероприятия по развитию системы водоотведения:

| Приоритет/ Стратегический блок/ Цель/Задача | Содержание мероприятия | Срок | Индикаторы выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | По источникам |  |
|  |  |  |  |  | МБ | РБ | ФБ | ВБ |  |
| КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ |
| Ц-4 Обеспечение комфортных условий проживания населения путем удовлетворения потребности в благоустроенном жилье, бесперебойного предоставления коммунальных услуг и повышения транспортной доступности сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| З-4.1 Развитие и эксплуатация коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения установленного уровня качества коммунальных услуг и комфортных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства жилых домов | Проектирование, создание, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов в соответствии с концессионным соглашением. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция централизованных сетей водоотведения от КНС до КОС п. Сельцо | 2029-2030 | 1,5 | 20842,97 | 8673,14 |  |  | 12169,83 | 20842,97 тыс. руб. включает стоимость мероприятий по инвестпрограмме (18695,6 тыс.руб.) и возврат заемных средств (2147,37 тыс.руб.). |
|  | Реконструкция канализационной насосной станции д. Курковицы | 2031-2033 |  | 27851,46 | 19233,33 |  | - | 8618,13 | 27851,46 тыс. руб. включает стоимость мероприятий по инвестпрограмме (17618,13тыс.руб.) и возврат заемных средств (10233,33 тыс.руб.). |
|  | Возврат остатка тела кредита и процентов по кредитам за 2034 год по объектам реконструкции централизованных систем водоотведения (2029-2033г.г.) | 2034-2035 |  | 4 957,61 | 4957,61 |  |  |  | Возврат остатка тела кредита и процентов по кредитам за 2034 год:-4957,61 тыс.руб. |